[image: image1.png]



浙商大财〔2020〕170号
浙江工商大学关于印发
维修改造工程采购实施细则的通知

校内各部门：

    现将《浙江工商大学维修改造工程采购实施细则》予以印发，请遵照执行。
                               浙江工商大学

2020年12月8日
浙江工商大学维修改造工程采购实施细则

第1章  总  则
第一条  为规范学校维修改造工程采购行为，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、浙江省政府采购有关规定及学校相关文件要求，结合学校实际，制定本细则。

第二条  本细则所指的维修改造工程（以下简称工程，不含基本建设工程），是指使用学校资金对既有建筑物和构筑物进行的装修、拆除、修缮，具体包括学校校舍、运动场地、道路、综合管线、园林景观、给排水设施、消防设施设备等建筑物和附属设施实施的改建、装修、拆除、修缮等工作。

第2章  职责分工及组织实施
第三条  校内各部门、学院（含课题组、项目组）等是工程项目的使用部门，主要职责是：

（一）负责项目计划的申报，提出项目具体功能需求及预期目标；

（二）参与项目方案（设计）、采购需求的确定；

（三）监督合同的履行，参加竣工验收。 

第四条  后勤服务中心是工程项目的归口管理部门，主要职责是：

（一）负责学校工程项目采购预算的编制；

（二）负责工程项目的各项前期审批工作；

（三）负责施工方案（设计）制定；

（四）按规定办理工程项目的政府管理部门的审批工作；
（五）负责采购需求、招标控制价、最高限价及采购结果的确认；

（六）负责采购合同的洽谈、审查，负责采购合同的履行；

（七）负责工程项目竣工验收和结算送审等工作；

（八）负责工程项目资料的整理和立卷归档。

第5条  计财处（采购管理办公室，简称“采管办”）负责受理工程项目的采购申请，审批采购类型和采购方式，申报政府采购建议书，下达采购任务。

第六条  采购中心是工程项目的采购实施部门，主要职责是:

（一）负责采购工作的具体实施；

（二）负责采购文件的编制，讨论评标原则，确定评标办法，发布采购信息，并按规定将采购项目有关材料向纪检监察室报备；

（三）负责发布中标、成交公告，发出中标、成交通知书；

（四）组织采购合同的洽谈，负责合同起草、审查、发起会签，并监督合同履行；

（五）负责采购文件资料的整理和立卷归档。采购结束，负责将采购活动记录、评标报告、合同文本及其他有关文件资料移交归口部门。

第七条  工程项目采购的组织实施：

（一）纳入当年政府集中采购目录的工程项目，由省政府采购中心组织采购；

（二）未纳入政府集中采购目录的工程项目由学校组织采购或委托社会中介代理机构组织采购，具体按以下规定执行：

1.单项采购预算金额在20万元以下的小额工程项目，由采购中心通过公开竞争程序确定定点单位，归口管理部门直接委托定点单位实施。

2.单项采购预算金额在20万元（含）以上，公开招标数额以下的工程项目，由归口管理部门按学校相关规定办理立项审批手续，并填报《工程采购需求表》，提交相关设计图纸或内容清单，明确工程造价等要求，对付款条件、招标控制价、最高限价、暂列金等内容签字确认，申办采购计划书；采购管理办公室下达采购任务；采购中心编制采购文件，经归口管理部门、使用部门会签后实施采购。

第三章  合同的签订和履行
第八条  工程项目采购完成，中标（成交）通知书发出之日起三十日内，采购中心按照采购文件、中标（成交）人的响应文件确定的事项，拟定合同文本。
第九条  采购合同签订前，如合同金额达到《浙江工商大学采购管理办法》规定会签限额的，应按规定进行会签。

第十条  合同会签完成，按《浙江工商大学采购管理办法》规定权限签署和办理用印手续。

第十一条  归口管理部门负责工程项目的施工管理，做好成本控制和进度控制，确保工程质量。

第十二条  合同履行过程中，因施工方案调整需追加工程款的，应按规定履行审批程序，并根据结算审计报告对工程款追加部分申请办理采购计划书，追加金额不得超过原采购合同金额的百分之十。

第十三条  工程施工完成，由归口管理部门组织使用部门、设计及监理方（如有）等对工程项目进行竣工验收。

第十四条  供应商如根据合同约定缴纳履约保证金（预付款担保）的，待竣工验收合格，由归口部门根据合同约定履行审批手续，在扣除相关费用及违约金后无息退还。

第十五条  工程竣工验收合格后，归口管理部门按《浙江工商大学修缮工程项目审计办法》规定及时将工程资料送审计处办理结算审计。

第十六条  归口管理部门凭工程合同、竣工验收报告及发票等原始凭证，按规定履行审批手续后，向计财处办理付款。如合同约定需要经过事先审计方可付款的，必须同时提交审计报告。

第十七条  工程质保期满后经复验无质量问题，由归口部门按规定履行审批手续后，向供应商无息退还质量保证金。
第十八条  采购实施部门负责工程项目采购资料的立卷归档工作，存档资料包括：项目执行建议书、采购计划书、招标（谈判）文件、投标（响应）文件、采购活动记录、评标报告、合同文本及其他有关文件资料。
第四章  附  则
第十九条  本办法中工程类分散采购限额目前为100万，公开招标数额为400万，以上标准将根据上级文件进行适时调整。
第二十条  本细则内容若与上级相关文件规定不相符时，按上级文件规定执行。

第二十一条  本细则由学校计财处负责解释。

第二十二条  本细则自2021年 1 月1日起施行。

  浙江工商大学校长办公室                2020年12月8日印发
PAGE  
— 6 —

